Техническое задание

Система учёта аренды оборудования

1. Общие сведения

Название системы: RentTool — система учёта аренды оборудования.

Назначение: автоматизация учёта оборудования, клиентов и арендных операций для компании, сдающей инструмент в аренду.

Пользователи: сотрудники (менеджеры) компании. Доступ — через браузер с любого устройства (ПК, планшет, телефон), без установки отдельных программ.

Режим работы: круглосуточно, одновременная работа нескольких менеджеров (до 10).

2. Назначение и цели разработки.

- Вести единый каталог оборудования с актуальным статусом.

- Вести базу клиентов.

- Оформлять бронирования без пересечений по датам.

- Фиксировать выдачу и возврат оборудования.

- Автоматически считать стоимость аренды со скидкой.

- Хранить историю операций.

3. Предметная область

- Оборудование — инструмент, сдаваемый в аренду.

- Поля: инвентарный номер (уникальный), марка, модель, технические характеристики, цена аренды за сутки, статус.

- Статусы: свободен, арендован, на обслуживании.

- Клиент — физическое лицо.

- Поля: ФИО, телефон, email.

- Аренда — запись о передаче оборудования клиенту.

- Поля: клиент, оборудование, дата начала, дата окончания, статус, дата фактической выдачи, дата возврата, состояние при возврате, описание повреждений, стоимость, скидка.

Статусы аренды: забронирована → выдана → завершена (или отменена до выдачи).

Правило пересечения: два бронирования одного экземпляра оборудования не могут пересекаться по датам. Период считается занятым с даты начала по дату окончания включительно.

- Требования к системе.

Функциональные требования:

------------------------------------------------------------------------------------

4.1. Оборудование

- Добавление, редактирование, просмотр оборудования.

Поля: инвентарный номер, марка, модель, характеристики, цена/сутки, статус.

Инвентарный номер уникален — при дубле система отклоняет запись.

Фильтрация по статусу (свободен / арендован / на обслуживании).

Ручное изменение статуса.

Просмотр истории аренд конкретного оборудования.

Удаление — только если по оборудованию нет активных аренд (иначе архивирование).

4.2. Клиенты

- Добавление, редактирование, просмотр клиентов.

Поиск по ФИО или телефону.

Просмотр истории аренд клиента.

4.3. Бронирование и аренда

- Создание брони: выбор клиента, оборудования, даты начала и окончания.

Проверка занятости: при пересечении — блокировка с сообщением вида «Инструмент занят с … по …».

Запрет бронирования оборудования в статусе «на обслуживании».

Отметка выдачи: фиксация даты, статус аренды → выдана, оборудование → арендован.

Оформление возврата: дата возврата, состояние (исправен / повреждён), описание повреждений (обязательно при повреждён).

После возврата: аренда → завершена, оборудование → свободен или на обслуживании.

Отмена брони до выдачи.

4.4. Расчёт стоимости

- Количество дней = разница между датой окончания и датой начала включительно.

Базовая стоимость = дни × цена за сутки.

Скидка: либо процент (0–100), либо фиксированная сумма — но не одновременно.

Итог = базовая стоимость − скидка.

Перерасчёт при возврате, если фактический срок отличается от планового.

4.5. Отчёты и списки

- Текущие аренды (статус выдана).

Предстоящие брони (статус забронирована).

Завершённые аренды с итоговой стоимостью и состоянием возврата.

История аренд по оборудованию и по клиенту.

------------------------------------------------------------------------------------

Нефункциональные требования:

- Данные:

Дата окончания не раньше даты начала.

При возврате обязательны дата и состояние.

Описание повреждений обязательно при состоянии «повреждён».

Скидка — только одного типа.

- Надёжность:

Данные не теряются при сбоях и перезапуске.

Регулярное резервное копирование БД.

Логирование операций (дата, время, действие, пользователь).

- Безопасность:

Авторизация сотрудников.

Пароли хранятся в хэшированном виде.

- Производительность:

Загрузка каталога и основных операций — до 2 секунд.

Поддержка одновременной работы нескольких менеджеров.

- Совместимость:

Работа в браузере (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Адаптивный интерфейс для ПК и мобильных устройств.

5. Состав и содержание работ

- Анализ требований — 1 неделя.

- Проектирование — 1 неделя: схема БД, макеты экранов, API.

- Разработка — 4–6 недель:

БД: таблицы equipment, clients, rentals.

- Backend: API для оборудования, клиентов, аренд, расчёта стоимости.

- Frontend: экраны списков, карточек, форм бронирования/выдачи/возврата.

- Тестирование — 1–2 недели: проверка пересечений, скидок, возврата с повреждениями, сохранности данных.

- Внедрение — 1 неделя: развёртывание, загрузка начальных данных, инструктаж.

Состав поставки:

- Работающее веб-приложение.

- База данных с начальной структурой.

Краткое руководство пользователя.

6. Порядок контроля и приемки (критерии оценивания).

Этапный контроль: после каждого этапа заказчик проверяет промежуточные результаты (БД, прототипы, функции).

Приёмочные сценарии:

- Добавление оборудования с дублирующимся номером — отклоняется.

- Добавление клиента — сохраняется и отображается в списке.

- Бронирование свободного оборудования — успешно.

- Бронирование с пересечением дат — блокируется с указанием конфликта.

- Бронирование оборудования «на обслуживании» — блокируется.

- Выдача — статусы меняются корректно.

- Возврат с повреждением и описанием — данные сохраняются, оборудование можно перевести «на обслуживании».

- Расчёт стоимости с процентной и фиксированной скидкой — корректен.

- Просмотр текущих, завершённых аренд и истории.

- Сохранность данных после перезапуска.

- Критерии приёмки.

Все сценарии пройдены.

Основные операции выполняются не более чем за 1 минуту.

Данные не теряются при сбоях.

Интерфейс понятен без специального обучения.

Срок приёмки: 5 рабочих дней с момента передачи. По результатам — акт приёмки или список замечаний.